SIA „Salacgrīvas ūdens”

Reģ.Nr.54103072471

IEPIRKUMU KOMISIJA

Atbildot uz Jūsu vēstuli “Par atklāta konkursa “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta”nolikuma prasībām” , paziņojam sekojošo:

- Darbu izpildes kalendārajā grafikā kā galvenos darbu veidus norādīt  UKT darbu kopumu pa projekta teritorijā esošajām ielām, piemēram, UKT darbi Atlantijas ielā (ietilpst zemes darbi; pašteces kanalizācijas montāžas darbi ; spiediena kanalizācijas montāžas darbi.).

- Atsevišķi norādīt grants un asfalta segumu atjaunošanas darbus , piemēram, Asfalta seguma atjaunošana Atlantijas ielā.

- Darbu izpildes kalendārajā grafikā norādīt sekojošo darbinieku noslodzi:

a)Projekta vadītājam (punkts 9.3.2.1.)

b) Atbildīgajam būvdarbu vadītājam (punkts 9.3.2.2.)

c)ceļu būvdarbu vadītājam (punkts 9.3.2.3.)

d)elektroietaišu būvdarbu vadītājam (punkts 9.3.3.)

e) Darba aizsardzības koordinatoram ( punkts 9.3.4.)

Valdes loceklis                Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko             Kaspars Krūmiņš

parakstu un satur laika zīmogu